|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: No, no he logrado completar a la par las actividades en el tiempo propuesto por una mala organización de mis tiempos. Le he dedicado un gran tiempo a la realización del ERS para dejar en claro y tener respaldo de lo que tratara y no tratará el proyecto. Además de la realización del mockup de alta fiabilidad que es de suma importancia también para nosotros, ya que de lo realizado en los mockups es lo que queremos llevar a la realidad de nuestra aplicación. Por lo tanto, nos tomamos nuestro tiempo en hacer un buen diseño intuitivo para el usuario y un buen documento ERS que detalla todo y dejará en claro todo en los objetivos de nuestra aplicación. Respecto a los factores que han facilitado en el desarrollo del proyecto fue que yo y Javier tenemos el mismo gusto al entrenamiento físico, y otro punto que nos facilito es tener guardado las plantillas documentos oficiales de DuocUC para hacer la documentación, esto nos ahorró trabajo en buscar por internet y ocupar documentos propios de DuocUC de lo que hemos aprendido a lo largo de estos 4 años

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Planear organizar mejor mis tiempos durante los días de la semana para así avanzar en el proyecto rigiéndose en lo tiempos escrito en la carta Gantt

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que vamos bien en cuanto a la documentación, pero estamos atrasado en cuanto al código del proyecto por una mala gestión de los tiempos. Por lo tanto, la semana 12 de octubre tenemos que programar si o si para acelerar el trabajo atrasado y así estar a la par con la Carta Gantt

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud más grande en este momento y desde semanas anteriores es si es necesario realizar presupuesto y con qué gastos. Por lo tanto, la pregunta que le haría a mi docente es si es realmente necesario realizar un presupuesto al proyecto capstone, y si es un sí, ¿qué gastos habría que incluir? ¿reales o ficticios?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Definitivamente, considero que las actividades si deben ser redistribuidas, ya que con eso se aceleraría el avance y término del proyecto, además de no poner mucha carga a mi compañero de equipo. De momento no hay actividades nuevas que se deban asignar.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo fue decente, se podría mejorar la comunicación entre nosotros ambos y hacer reuniones más seguidas para evitar malentendidos. Lo que destacó como equipo es que al repartir las tareas logramos buscar información por nuestra cuenta, aprender y explicar entre nosotros lo aprendido